Environmentálny fond

 P.O. BOX 16

 Martinská 49

 820 15 Bratislava 215

**Vec** : Opis prác realizovaných v roku 2019 na schválenú dotáciu a iné zdroje na projekt „**Energetické zhodnotenie budovy Kultúrneho domu v obci Korejovce**“.

 Za schválené finančné prostriedky a 5% nákladov z iných zdrojov k priznanej dotácií sa v roku **2019** zrealizujú tieto práce :

 **Objekt :** SO 01 - Zateplenie obvodových stien a stropu najvyššieho podlažia

Steny obvodového plášťa budovy sa zateplia certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom na báze minerálnych vlákien hr. 160mm s finálnou silikátovou omietkou.

Ostenia a nadpražia okien a dverí sa zateplia certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom na báze minerálnych vlákien hr. 30mm s finálnou silikátovou omietkou.

 Sokel sa zateplí certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom doskami z XPS tvrdený polystyrén hr. 100 mm s finálnou silikátovou omietkou.

Vymení sa jedno okno 1500x1500mm, jedno okno 1200x1500mm, jedenásť okien 600x900mm a dvoje dvere jednokrídlové 900x2000mm.

Zrealizuje sa dodávka a montáž nových dažďových žľabov 12m a demontáž a spätná montáž zvodov. Demontujú sa pôvodné klampiarske prvky a konštrukcie, po zateplení budovy sa namontujú a vymenia za nové. Pôvodné parapetné plechy sa demontujú a nahradia sa novými parapetmi z poplastovaného plechu.

Korejovce, dňa 30.08.2019

**.............................................................................................................................**

Jaroslav K A P A

starosta obce